Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
“Губкинский горно-политехнический колледж”

Методические указания
по выполнению курсовой   работы

по МДК 03.01 «Организация и управление производственным подразделением»  ПМ 03. Организация деятельности  персонала производственного подразделения
 
Специальности  21.02.17  «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»

2020

ОДОБРЕНО							СОГЛАСОВАНО

предметной цикловой комиссией			             заместитель директора

___________________________________                           Потапова О.Н.____________

Протокол №______ от _____________

председатель__________

Организация-разработчик: ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический колледж»

Разработчик:

Щепихина Галина Ивановна, преподаватель специальных  дисциплин

Содержание

Введение………………………………………………………………………  3

1.  Общие методические указания ………………………………………….

1. 1   Выбор темы и руководство курсовой работы……………………..

1.2  Рекомендации по сбору и обработке фактического материала…….

1.3  Сроки получения задания на курсовую работу, организация, порядок     сдачи  и защита  курсовой  работы…………………………………

1.4   Оформление курсовой работы…………………………………… .   7

2. Структура  и содержание курсовой  работы

Раздел 1.  Составление сметы капитальных затрат……………

1.1 Расчет затрат на проведение горно-капитальных выработок и

величины амортизационных отчислений…………………………

1.2 Расчет капитальных затрат на промышленные здания и

сооружения………………………………………………

1.3 Расчет капитальных затрат на электромеханическое оборудование и

монтаж………………………………………………………………….

Раздел 2.  Расчет текущих затрат на вскрышные (горно-подготовительные)  и   добычные работы……………………………

2.1 Расчет материальных затрат на производство горных работ………….

2.2 Определение затрат по статье «Электроэнергия»………………………

2.3 Определение затрат по статье «Заработная плата»……………………..

2.4  Режим работы предприятия…………………………………………….

2.5  Расчет фонда заработной платы рабочих………………………………

2.6  Расчет фонда оплаты труда   руководителей, специалистов

и служащих……………………………………………………………………

2.7  Определение затрат по статье «Ремонт и содержание

основных средств»……………………………………………………………..

Раздел 3.Определение себестоимости………………………………………..

3.1 Калькуляция себестоимости 1 м3 горно-подготовительных работ…………………………………………….………………………………

3.2  Сводная смета капитальных затрат на строительство

горного предприятия……………………………………………………………

3.3  Технико-экономические показатели проекта…………………………….

Заключение……………………………………………………………………….

Список используемой литературы……………………………………………….

Введение

В условиях рыночных отношений  повышается значение экономической подготовки специалистов всех отраслей  страны. Руководители и специалисты предприятий должны свободно владеть важнейшими экономическими категориями, иметь навыки оценки экономических показателей, определять экономическую эффективность производства продукции, уметь разрабатывать обоснованные предложения по внедрению в производство системы мероприятий для  повышения его эффективности.

Курсовая   работа  является самостоятельной творческой	 работой студента и выполняется на основе знаний и навыков, полученных при освоении данной дисциплины.

Целями курсовой  работы   является:

- систематизация, углубление и закрепление знаний по соответствующим темам программы;

- развитие у студентов навыков самостоятельной работы и практического применения теоретических знаний при решении конкретных задач;

- формирование базовых и ключевых компетенций оценщика в сфере экономического подхода в организации работы предприятия (подготовке  предложений по определению экономической эффективности использования имеющегося недвижимого имущества, участия в проектировании и анализе социально-экономического развития территории);

- развитие и накопление практических умений и навыков в сфере организации хозяйственной деятельности  на предприятиях различных форм собственности;

Задачами курсовой   работы   являются:

- развитие организаторских, аналитических, исследовательских

способностей студента, самоорганизации и самоконтроля;

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании;

- изучение  нормативной, организационно-методической документации,  сбор необходимых материалов и документов для выполнения работы в соответствии с выбранной темой.

Выполняя курсовую  работу, необходимо показать степень своей экономической грамотности, умение рассчитывать основные экономические показатели деятельности предприятия, использовать в работе экономическую, нормативную документацию для более глубокого знания вопросов организации и планирования работы предприятия.

Умение вносить предложения для конкретного предприятия по организации производственного процесса на предприятии, развитию предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, совершенствованию материально-технической базы, более эффективному использованию производственных фондов, капитальных вложений, трудовых и материальных ресурсов производства и реализации, повышению экономической эффективности производства.

1.  Общие методические указания

1.1.  Выбор темы и руководство курсовой работы

Студент  выбирает тему курсовой  работы  из примерного перечня тем  (Приложение 1), рассмотренных на заседании  ПЦК в сфере геологии, горного дела, общепрофессиональных дисциплин.

При выборе темы следует учитывать не только интерес к конкретному разделу дисциплины, но и объем знаний, полученных при ее изучении.

Студент вправе самостоятельно предложить тему курсовой   работы  в рамках программы по дисциплине; тема должна быть согласована с предметно-цикловой комиссией.

Курсовая  работа, тема которой выбрана студентом произвольно, без согласования с ПЦК к защите не допускается.

Курсовая  работа выполняется под руководством преподавателя - руководителя. Практическое руководство со стороны преподавателя включает:

  - предоставление студенту задания на курсовой проект  и проверку его выполнения;

  - составление графика работы над курсовым проектированием, в котором определяются этапы, сроки написания и оформления курсовой работы студентом;

  - консультации студента по избранной теме, помощь в осмыслении ее содержания и выработке плана работы, объема используемого нормативного материала; обсуждение наиболее принципиальных и спорных вопросов;

  - рекомендации по использованию основной и дополнительной литературы, практического материала и других источников информации как составной части курсового задания;

  - консультации по оформлению работы;

  - проверку выполненной курсовой  работы   и рекомендации по ее защите.

1.2  Рекомендации по сбору и обработке фактического материала

Начать работу над курсовой  работой  целесообразно с определения литературы, необходимой для основательного изучения и затем раскрытия темы.

При подборе литературы необходимо учитывать, в какой мере данная литература посвящена непосредственно данной теме, раскрывает и анализирует ее содержание. Выбирая источник, надо обращать внимание на год издания литературы. Примерный перечень рекомендуемой литературы дан в Приложении 2.

Предварительно необходимо   прочитать  и отработать отобранную литературу, определить важнейшие вопросы. Затем изучить документальный материал, относящийся к вопросам темы.

Следует последовательно и четко изложить сущность рассматриваемых вопросов.

Последовательность изложения, соразмерность отдельных частей курсовой  работы, продуманность переходов, лаконичные и точные предложения помогут студенту глубже раскрыть тему, выделить главное.

1.3  Сроки получения задания на курсовую работу, организация, порядок  сдачи  и защита  курсовой работы

Тему и задание на курсовую  работу студент получает у преподавателя-руководителя, в соответствии с учебным планом.

Задание на курсовую работу выдается не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи курсовой работы.

Проведение консультаций по курсовой работе производится в часы, предусмотренные по данной дисциплине учебным планом.

Законченные курсовые работы в установленный срок сдаются преподавателю.

Преподаватель оценивает качество курсовой работы с учетом теоретического и практического содержания, достижения ее целей и задач.

После проверки курсовая работа оценивается по пятибалльной системе и возвращается студенту для ознакомления с исправлениями и пометками преподавателя (если таковые имеются). После  рецензии преподавателя   необходимо внести в работу исправления, с которыми студент согласен, или обосновать свое несогласие.

Текст курсовой работы должен быть тщательно выверен студентом, который несет полную ответственность за опечатки и ошибки. Работа с большим количеством опечаток к защите не допускается.

Защита курсовой работы  состоит из краткого сообщения об основном содержании работы,  ответов на вопросы, обсуждения качества работы и ее окончательной оценки.

Выступление для  защиты может быть оформлено в виде презентации  или в бумажном варианте, но должно отвечать требованиям:

• должно быть четким и лаконичным

• содержать основные направления работы над темой курсовой работы

• содержать выводы и результаты проведенного исследования.

По результатам  выступления  студента и ответов  на вопросы в ходе защиты, преподаватель выставляет оценку по пятибалльной системе, которая записывается в зачетную книжку.

В случае, неудовлетворительной оценки курсовая работа возвращается студенту на доработку с условием последующей защиты в течение установленного учебной частью срока.

1.4 Оформление курсовой работы

Выполненная студентом курсовая работа сдается преподавателю - руководителю в   отпечатанном виде. Оптимальный объем курсовой работы – 30-35 страниц машинописного текста.

Текст печатается на стандартных листах формата А 4 с одной стороны шрифтом Times New Roman размером 14 кеглей (через 1,5 интервала), с оставлением полей: слева - 30 мм, сверху - 20 мм, справа – 10 мм, снизу - 20 мм.

Расстановка переносов - автоматически, абзац - 1,25;  выравнивание - по ширине, без отступов.

Абзацами надо выделять примерно равные и  обособленные по смыслу части текста, тесно связанные между собой. Считается неправильным деление текста на абзацы после  каждого предложения или  написание текста без абзацев на одну и более страниц, т.к. это затрудняет проверку и восприятие текста.

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая библиографию и приложения. На первой странице (титульном листе) номер не ставится, оглавление работы нумеруется цифрой 2.  Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем или правом нижнем  углу страницы. В тексте, таблицах, диаграммах допускают только общепринятые сокращения (единицы измерения, часто употребляющие слова). В расчетных таблицах и выводах к ним вместо слова «предыдущий год» и «отчетный год» следует указать годы, за которые производится расчет и оценка показателей.

Каждая глава, а также введение, заключение, библиография, приложения начинаются с новой страницы.

Слова: «Введение», «Заключение»,  «Приложения»,  «Литература» служат заголовками соответствующих разделов не нумеруются,  пишутся  14 шрифтом.

Главы курсовой работы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после номера главы ставится точка (по образцу: Глава 1. ...). Номер параграфа каждой главы в курсовой работе состоит из номера главы и непосредственно номера параграфа в данной главе, отделенного от номера главы точкой.  Знак параграфа не требуется (по образцу; 1.1 ...). Наименование глав записываются в виде заголовков строчными буквами (кроме первой прописной) жирным шрифтом, по центру строки, например:

Глава 1. Краткая организационно-экономическая….

Наименование параграфов записывают в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной) жирным шрифтом и также располагают по центру текста:

  - Структура товарной продукции…

Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов не допускаются. Точка в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и последней строчкой предыдущего - 13 мм (18 пт).

Ссылки в тексте на цитируемый материал из  использованных источников можно  давать  по одному из двух допустимых вариантов: либо в подстрочном примечании в конце страницы,  либо непосредственно в  тексте после окончания цитаты путем выделения ее в тексте двумя косыми чертами или в круглых скобках.

Порядок оформления ссылок в подстрочном примечании оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-84  "Библиографическое описание документа".

Вариант оформления ссылок непосредственно в тексте  более прост и предпочтителен. Он предусматривает, после цитаты указание в квадратных или круглых скобках порядкового номера  цитируемого произведения  по  списку использованной литературы и номера страницы, откуда выписана цитата, разделенных запятой.

Например: как отмечает  автор  "Плановая   служба - структурное подразделение организации, на которое возложены функции планирования " /3, с. 1/.

Ссылки на иллюстрации и таблицы указывают их  порядковыми номерами  в пределах раздела,  например:  ". ..рис.1.2...",  "...в табл. 2.3...".

Ссылки на формулы дают в скобках, например: "...из расчета, сделанного по формуле (3.1) видно…».

Обозначение в тексте физических величин осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.417- 81 без переноса на следующую строку. Например: 90% и т.д.

В единицах, получаемых делением одной величины на другую, применяют косую линию.

Например: руб./м. и т.д.

Для обозначения множественного числа номера, параграфа, процента, градуса их символы не удваиваются и кавычками при повторении не заменяются. Перед числами и буквенными обозначениями, характеризующими предметы, тире не ставят. Например, цена перфоратора 7550 руб. и т.д.

Целые числа, начиная с 5-значных разбиваются на классы, которые отделяются не точкой, а пробелом. Например: 20 700 и т.д.

Нумерация таблиц производится по главам или сквозная по всей работе. Каждая таблица должна иметь название и номер, помещаемый над названием таблицы без сокращения с правой стороны. Например: Таблица 7. Шрифт полужирный.

После каждой таблицы курсовой работы делать анализ конкретного явления, факта производственно-финансовой деятельности предприятия и делать обоснованные выводы и предложения по улучшению их влияния на конечные результаты работы предприятия.

Графы таблицы имеют заголовки и подзаголовки: заголовки начинаются с прописных букв, подзаголовки - со строчных букв. Внесение в таблицу незаполненных граф и строк не допускается. Если в какой-либо строке таблицы нет данных, то в ней ставят прочерк (тире).

Цифры в таблицах располагают так, чтобы классы чисел по всем столбцам были расположены точно один под другим.

Допускается перенос таблицы на другую страницу с соблюдением нумерации граф и указанием сверху Продолжение таблицы 7. Примечания и сноски, касающиеся содержания таблиц, пишут непосредственно под таблицей.

Перечень рекомендуемых таблиц по теме курсовой работы может быть дополнен студентами с учетом специфики и особенностей хозяйства. Все материалы курсовой работы должны быть подшиты в папку.

Образец оформления  титульного листа курсовой работы дан в Приложении 3.

В список литературы включают все используемые источники. Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование места издания необходимо проводить полностью в именительном падеже: допускаются только сокращения городов: Москва –«М» и Санкт – Петербург –«С-Пб». Пример: Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. –М.: «ЮРКНИГА», 2014.

Образец заполнения списка использованной литературы дан в Приложении 4.

Материалы курсовой работы располагаются в следующей последовательности:

• титульный лист

• оглавление (содержание)

• текст работы (Введение;  Исходные данные ; Раздел 1. Составление сметы капитальных затрат;  Раздел 2. Расчет текущих затрат на вскрышные (горно-подготовительные) и добычные работы ;  Раздел 3. Определение себестоимости; Заключение)

• список нормативно-правовых актов и использованной литературы (библиография)

Работа открывается титульным листом (приложение 3), на котором необходимо указать:

• фамилию, имя, отчество исполнителя работы

• специальность, курс, группу

• тему

• название предприятия,  по материалам которого выполняется работа

• фамилию, имя, отчество руководителя

• год выполнения

Вслед за титульным листом подшиваются задание на курсовую работу (приложение 6).

На следующей странице дается оглавление (содержание) работы, которое, по сути, является ее планом. План курсовой работы представляет собой перечень глав и развернутый перечень (параграфов к каждой главе) вопросов. План работы должен охватывать круг вопросов, которые необходимо рассмотреть при изложении темы. Предварительный план исследования студент составляет самостоятельно, а затем согласовывает и утверждает его с преподавателем-руководителем. В процессе работы план может уточняться: расширяться отдельные главы и параграфы, вводиться новые параграфы с учетом собранного материала; другие параграфы, наоборот, могут сокращаться. При этом все изменения в плане должны быть согласованы с преподавателем-руководителем.

2. Структура  и содержание курсовой  работы

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируется цель и задачи работы

Исходные данные

| Показатели | Единицы измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Годовой объем добычи | млн.т |  |
| Годовой объем вскрыши | млн.м3 |  |
| Годовой объем проходки горных выработок | млн.м3 |  |
| Срок службы предприятия | лет |  |
| Объем горно-капитальных выработок: |  |  |
| - скиповой ствол | млн.м3 |  |
| - вспомогательный ствол | млн.м3 |  |
| - околоствольный двор | млн.м3 |  |
| - горно-капитальные выработки | млн.м3 |  |
| Тип и количество проектируемого оборудования: |  |  |
| Шахтное оборудование: |  |  |
| Дробильно-перегрузочный комплекс | шт. |  |
| Подъемная установка скипового ствола | шт. |  |
| Подъемная установка вспомогательного ствола | шт. |  |
| Вентиляционная установка | шт. |  |
| Компрессорная установка | шт. |  |
| Водоотливная установка | шт. |  |
| Горнопроходческое, буровое и др.оборудование: |  |  |
| Буровые установки ЛКРТ | шт. |  |
| Погрузочные машины 1ППМ-5 | шт. |  |
| Погрузочно-транспортные машины ПТ-4 | шт. |  |
| Буровые станки НКР-100 М | шт. |  |
| Шахтные электровозы 10 КР | шт. |  |
| Шахтные вагоны ВГ-2,5 | шт. |  |
| Вибро-погрузочные установки ВВДР-6 | шт. |  |
| Шахтные электровозы 14 КР | шт. |  |
| Шахтные вагоны ВГ-4 | шт. |  |

Раздел 1.  Составление сметы капитальных затрат

1.1 Расчет затрат на проведение горно-капитальных выработок и величины амортизационных отчислений

Основными частями стоимости основных фондов являются:

- затраты на строительство капитальных горных выработок;

- затраты на приобретение оборудования и его монтаж;

- затраты на строительство зданий и сооружений внутри карьера и вне его.

Если срок службы предприятия составляет более 25 лет, то норма амортизационных отчислений принимается 4% от стоимости основных фондов, менее 25 лет – норма амортизационных отчислений рассчитывается по потонной ставке.

Стоимость 1 м3 горно-капитальных выработок колеблется в среднем в следующих пределах:

- скиповые и вспомогательные стволы -  60 000 руб./м;

- выработки околоствольного двора  -  2500 - 3000 руб./м3;

- горно-капитальные выработки   -   2500 – 3000 руб./м3.

Таблица 1.1

Расчет затрат на проведение горно-капитальных выработок и величины амортизационных отчислений

| Наименование выработок | ед.изм. | Объем строительст-ва, млн.м³ | Стоимость ед.работ, руб/м³ | Общая стоимость, млн.руб. | Амортизационные отчисления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Норма, % | млн.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство шахты |  |  |  |  |  |  |
| Скиповый ствол | м |  |  |  | 4% |  |
| Вспомогательный ствол | м |  |  |  | 4% |  |
| Выработки околоствольного двора | м3 |  |  |  | 4% |  |
| Горно-капитальные выработки | м3 |  |  |  | 4% |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

1.2 Расчет капитальных затрат на промышленные здания и сооружения

Затраты на производственные здания и сооружения рассчитываются в зависимости от годовой производственной мощности карьера и необходимого объема зданий и сооружений.

Все производственные здания и сооружения делятся на две группы:

I группа

- здания надшахтных подъемных машин, вентиляторов, обогатительных фабрик, тяговых подстанций, раскомандировок, карьерных железнодорожных станций;

- сооружения – копры, бункеры, эстакады, галереи, пешеходные мосты, железнодорожные пути, автомобильные дороги на промплощадках, в карьерах и на отвалах, путепроводы, отстойники, хвостохранилища, контактные сети, сети водопровода, канализации, электрификации, газопровода и т.д.

II группа

- здания – котельных, электростанций, административно-бытовые комбинаты, механические мастерские, депо локомотивов и вагонов, складов;

- сооружения – внешние сети водоснабжения и канализации, шоссейные дороги, внешние линии электропередач, теплоснабжения и связи.

Фонды, которые жестко связанны с полезным ископаемым, которые после отработки месторождения использовать для других целей невозможно, составляют отдельную группу. Поэтому амортизацию на них нужно начислять по потонной ставке, но когда срок службы предприятия превышает 25 лет, то амортизация начисляется в процентах от балансовой стоимости основных фондов.

Таблица 1.2

Расчет стоимости промышленных зданий и сооружений и величины амортизационных отчислений

| Наименование зданий и сооружений | Материал | Единица измерения | Стоимость единицы | Кол-во | Сумма кап. вложен. | Амортизационные отчисления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | работ, тыс. руб. |  | Тыс.руб. | норма амортиз.% | Годовая сумма амортизации, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-я группа |  |  |  |  |  |  |  |
| Автодороги внутрикарьерные | щебень | км | 270,00 | 23,00 |  | 8,40 |  |
| Автодороги вне карьера (шахты) | асфальт | км | 480,00 | 22,00 |  | 4,90 |  |
| ЛЭП внутри карьера | - | км | 750,00 | 25,00 |  | 3,50 |  |
| Ж/Д (стационар.) | - | км | 5 150,00 | 15,00 |  | 3,50 |  |
| Ж/Д(передвижн.) | - | км | 2 750,00 | 20,00 |  | 3,50 |  |
| Здания подстанций внутри карьера | кирпич | м3 | 0,60 | 450,0 |  | 4,00 |  |
| Итого по 1 группе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-я группа |  |  |  |  |  |  |  |
| Здания АБК | кирпич | м3 | 0,9 | 6000 |  | 1,9 |  |
| Склады | кирпич | м3 | 0,6 | 10000 |  | 1,2 |  |
| Котельные | кирпич | м3 | 0,61 | 500 |  | 1,4 |  |
| Компрессорные | кирпич | м3 | 0,65 | 1000 |  | 1,8 |  |
| Здания подстанций на поверхности | кирпич | м3 | 0,85 | 1500 |  | 1,8 |  |
| Депо локомотивн. и вагонные | кирпич | м3 | 0,6 | 8000 |  | 1,2 |  |
| Здания механич. мастерских | кирпич | м3 | 0,55 | 15000 |  | 1,8 |  |
| Здания бытовых помещений | кирпич | м3 | 0,7 | 3000 |  | 1,9 |  |
| Итого по 2 группе |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группам |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Расчет капитальных затрат на электромеханическое оборудование и монтаж

Таблица 1.3

Капитальные затраты на электромеханическое оборудование и монтаж

| Вид оборудования | Кол-во шт. | Стоимость единицы, тыс. руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, тыс. руб. | Амортизация отчисления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | цена тыс.руб. | доставка (5%) | складирован. (3%) | монтаж (7%) | Всего тыс. |  | % | Сумма тыс.руб. |
| Шахтное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дробильно-перегрузочный комплекс |  | 15000 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Подъемная установка скипового ствола |  | 65000 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Подъемная установка вспомогательного ствола |  | 70000 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Вентиляционная установка |  | 25000 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Компрессорная установка |  | 17000 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Водоотливная установка |  | 8500 |  |  |  |  |  | 10 |  |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неуч.оборуд. (10% от учтенного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого общешахтного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горнопроходческое, буровое и др. оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Буровые установки ЛКРТ |  | 60 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Погрузочные машины 1ППМ-5 |  | 1200 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Погрузочно-транспортные машины ПТ-4 |  | 1500 |  |  |  |  |  | 15 |  |
| Буровые станки НКР-100 М |  | 850 |  |  |  |  |  | 25 |  |
| Шахтные электровозы 10 КР |  | 1000 |  |  |  |  |  | 17 |  |
| Шахтные вагоны ВГ-2,5 |  | 200 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Всего проходческого и бурового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вибро-погрузочные установки ВВДР-6 |  | 400 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| Шахтные электровозы 14 КР |  | 1200 |  |  |  |  |  | 17 |  |
| Шахтные вагоны ВГ-4 |  | 250 |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неуч.оборуд. (10% от учтенного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого проходческого и бурового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По итогам проведенных расчетов составляем таблицу стоимости основных фондов предприятия и величины амортизационных отчислений.

Таблица 1.4

Сводная таблица стоимости основных фондов предприятия и величины амортизационных отчислений.

| Наименование группы основных фондов | Стоимость основных фондов | Амортизационные отчисления |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб./год |
| -шахтное оборудование |  |  |
| - горно-капитальные выработки |  |  |
| - здания и сооружения |  |  |
| - оборудование горнопроходческое,буровое |  |  |
| Всего |  |  |

Раздел  2. Расчет текущих затрат на вскрышные                                                    (горно-подготовительные) и добычные работы

2.1  Расчет материальных затрат на производство горных работ

К элементу себестоимости относятся затраты на вспомогательные материалы, которые используются в процессе добычи полезного ископаемого.

На горных предприятиях расходуется большое количество материалов. По своему ценностному выражению наибольший удельный вес имеют следующие группы материалов: 1) лесные материалы; 2) черные и цветные металлы;          3) канаты стальные (проволочные); 4) взрывчатые материалы; 5) кабельная продукция и электроматериалы; 6) хозяйственные предметы, смазочные и обтирочные материалы, масла, дизтопливо; 7) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы;  8) запасные части; 9) буровой инструмент и другое.

Расход материалов определяется исходя из количества машин, механизмов, транспортных коммуникаций, удельных норм расхода и объема работ. В железорудной промышленности затраты на вспомогательные материалы учитываются по элементу (статье) «Материалы».

Таблица 2.1.

Затраты на материалы

| Наименование сырья, материала | Единица измерения | Норма расхода | Годовой расход , ед. | Цена за единицу матер. руб. | Стоимость годового расхода материала тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подземные работы |  |  |  |  |  |
| Буровые коронки КНШ – 100 | Шт/тыс.т | 0,7 |  | 3800 |  |
| Буровые штанги НКР-100М | Шт/тыс.т | 0,2 |  | 1500 |  |
| Буровые коронки КДП-40 | Шт/м3 | 0,1 |  | 820 |  |
| Буровые штанги для ГПР | кг/м3 | 0,06 |  | 3200 |  |
| Взрывчатые вещества на ГПР | Кг/м3 | 3,9 |  | 28,5 |  |
| Средства взрывания на ГПР от в % стоимости ВВ | в % от стоимости ВВ |  |  | 40% |  |
| Взрывчатые вещества на добычу | кг/т | 0,38 |  | 21,3 |  |
| Средства взрывания на добычу в % от стоимости ВВ | в % от стоимости ВВ |  |  | 30 % |  |
| Лесоматериалы | м3/т | 0,05 |  | 1500 |  |
| Рельсы | кг/т | 0,025 |  | 45 |  |
| Шпалы | Шт/т | 0,01 |  | 300 |  |
| Скрепления | кг/т | 0,006 |  | 125 |  |
| Канаты стальные | кг/т | 0,0025 |  | 115 |  |
| Трубы стальные | кг/т | 0,003 |  | 56 |  |
| Электроэнергия на добычу | кВтч/тыс.т | 16 |  | 1,82 |  |
| Сжатый воздух на добычу | м3/тыс.т | 24 |  | 0,315 |  |
| Электроэнергия на ГПР | кВтч/м3 | 40 |  | 1,62 |  |
| Сжатый воздух на ГПР | м3/м3 | 80 |  | 0,315 |  |
| Масла и смазки | кг/тыс.т | 3,2 |  | 14,2 |  |
| Прокат черных металлов | кг/тыс.т | 8,4 |  | 32 |  |
| Кабельная продукция | м/тыс.т | 0,32 |  | 75 |  |
| Вентиляционный рукав | м/тыс.т | 1,2 |  | 195 |  |
| Пневмоударники П-105 | Шт/тыс. т | 0,1 |  | 5800 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Прочие 20% |  |  |  |  |  |
| Всего по подземным работам |  |  |  |  |  |

2.2 Определение затрат по статье «Электроэнергия»

Порядок расчета затрат на электроэнергию, получаемую со стороны, зависит от рынка, на котором горное предприятие покупает электроэнергию (региональном или федеральном).

1. При приобретении на региональном рынке у Белгородской сбытовой компании (БСК) оплата производится по двухставочному тарифу. При расчете следует определять размер основной платы, взимаемой независимо от количества потребляемой электроэнергии за установленную мощность трансформаторов и электродвигателей высокого напряжения, а также установить размеры дополнительной платы за фактически потребляемые кВт-часы активной электроэнергии. Общая сумма затрат определяется по формуле:

Зэл = (а*Nmax +b*Wфакт)

где  Nmax – максимальная заявленная мощность, кВт (установленная мощность трансформаторов (кВА) или высоковольтных двигателей с максимальной нагрузкой (кВт));

а – тариф за 1 кВт максимальной нагрузки или за 1 кВА присоединенной (установленной) мощности (за год, квартал, месяц), принимаем а= 620 руб/кВА;

b – тариф за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии, принимаем           b=3,14 руб/кВт.час;

Wфакт – фактически потребленная электроэнергия, кВт-час/год;

(1±с) – скидка, надбавка за качество потребленной электроэнергии (величина слишком мала и в расчете ее можно не принимать).

Установленная мощность определяется по формуле:

где МН – номинальная мощность сетевого двигателя, кВт;

ηдв – номинальный КПД двигателя при средней его загрузке равен 0,85;

cosφ – номинальный коэффициент мощности, cosφ = 0,9.

где КП – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, КП=1,1;

Кр – коэффициент использования двигателя по мощности, Кр=0,6;

t – продолжительность смен, t = 8 час;

Кt – коэффициент использования двигателя во времени, Кt = 0,8.

Номинальная мощность сетевых используемых двигателей:

Шахтное оборудование:

- Подъемные машины:

- скипового подъема  -  1500 кВт;

- вспомогательного подъема – 1000 кВт;

- Дробильно-перегрузочный комплекс – 600 кВт;

- Главного  вентилятора  -  1000 кВт;

- Насосных установок -      600 кВт;

- Компрессорных установок – 7*600 кВт;

- Шахтные электровозы 14 КР – 40 кВт;

- 1ППМ – 5    -   45 кВт;

- ВВДР-5       - 6 кВт;

- НКР-100М  - 4,5 кВт

2. При покупке электроэнергии на федеральном оптовом рынке (ФОРЭМ) через Промышленные сбытовые компании (ПСК) оплата производится по трем видам одноставочных тарифов за 1 кВтч. потребленной электроэнергии:

- по долгосрочному договору (РДД), в = 1,91 руб./кВтч;

- по договору балансирующего рынка (БР), в = 1,45 руб./кВтч;

- по договору рынка свободной торговли (РСВ), при котором оплата производится  на сутки вперед, в = 1,22 руб./кВтч.

Средний тариф зависит от объемов покупки электроэнергии по каждому договору. Для расчетов по данным предприятий можно принять средний тариф на уровне 1,85 руб./кВтч., что на 0,06 руб./кВтч ниже, чем на региональном  оптовом рынке. Расчет затрат на электроэнергию сводим в таблицу 2.2

Справочно: Пример расчета затрат на  электроэнергию для экскаваторов.

- Для экскаватора ЭКГ 8и – номинальная мощность – 520 кВт.

- Установленная мощность для одного экскаватора ЭКГ-8и (заявленная):

- Установленная мощность для 9 экскаваторов ЭКГ-8и

680 кВТ*9=5508 кВт.

- Фактически потребленная электроэнергия экскаваторами за год:

- Затраты по электроэнергии на производство вскрыши для  ЭКГ-8и.

Зэл.вск=(620*5508*12+3,14*15878902/1000=90839 тыс. руб.

Точно таким же путем рассчитываются затраты по электроэнергии по буровым станкам, тяговым агрегатам и по оборудованию для подземных горных работ.

Неучтенные затраты принимаются 10 % от учтенных для открытых горных работ и 20 % для подземных горных работ.

Таблица 2.2

Расчет затрат на электроэнергию

| Тип оборудования | Кол-во потреб.шт. | Ном. мошность кВт | Установ. мощность для единицы оборудования кВт | Установ. мощность для вида оборудования кВт | Число смен работы оборудования в год | Кол-во часов работы оборудования в смену час. | Коэф-т использ-ия двигателя во времени | W, фактически потребленная электроэнергия кВт*час в год | Затраты по электроэнергии руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скиповой подъема |  | 1500 |  |  | 780 | 8 | 0,8 |  |  |
| вспомогательный подъем |  | 1000 |  |  | 981 | 8 | 0,8 |  |  |
| Дробильно-перегрузочный комплекс |  | 600 |  |  | 780 | 8 | 0,8 |  |  |
| Главный вентилятор |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосная установка |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессорная установка |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шахтные электровозы 14 КР |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ППМ – 5 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВДР-5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| НКР-100М |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неучтенные затраты (20% от учтенных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Определение затрат по статье «Заработная плата»

Фонд заработной платы по карьеру или шахте определяется как сумма фондов заработной платы основных, вспомогательных рабочих и руководителей, специалистов и служащих

Для расчета величины затрат по статье «Заработная плата» предварительно нужно определить явочную и списочную численность рабочих. Метод определения численности рабочих основного и вспомогательного персонала зависит от того, на каких они заняты. На нормируемых работах явочная численность определяется делением установленного в проекте объема работ в смену  на среднесменную производительность труда рабочего или по нормам обслуживания оборудования, находящегося в работе.

Чяв = Vсм/Псм

где Псм – среднемесячная производительность труда 1-го рабочего, един/чел.;

Vсм – сменный объем работ по процессу, един

Списочная численность рабочих определяется:

Чсп = Чяв * Ксп,

где Ксп – коэффициент списочного состава.

Для определения коэффициента списочного состава необходимо обосновать  режим работы предприятия.

Численность вспомогательных рабочих на карьерах и в шахтах зависит от многих факторов: фронта горных работ, протяженности горных выработок, состояния организации труда и производства,  износа основного оборудования, уровня механизации вспомогательных работ и др. Подробный расчет их численности требует дополнительной информации и обращения к специальной литературе. Для целей  курсового проектирования численность вспомогательных рабочих определяется в процентах от численности  основных рабочих карьера или шахты:

- машинист автогрейдера, бульдозерист – 20 %;

- бульдозерист – 20%;

- электросварщик – 50%;

- взрывник – 15%;

- горнорабочий – 15 %;

- монтер пути (путевой рабочий) –15 %;

-  ремонтный персонал – 50 %;

2.4 Режим работы предприятия

Как правило, принимается непрерывный режим работы предприятия, Треж = 365 дн/год, потому что процесс производства на горных предприятиях непрерывный во времени согласно принятой технологии. Суточный режим работы предприятия можно принять трехсменный, продолжительность одной смены 8 часов для карьеров и 3 смены по 7 часов для шахт.

Режим работы трудящихся определяет количество выходов одного работающего на работу в течение года и находится по формуле:

| Траб = (Ткал – Тпр – Твых – Тотп) * Кнев, |  |
| --- | --- |

где 	Ткал – число дней в году;

Тпр – количество праздничных дней в году, для непрерывного режима работы  Тпр = 12;

Твых – выходные дни для четырех бригадного трехсменного графика, Твых = 104 дней;

Тотп – продолжительность отпуска, Тотп = 37 дней на карьерах и 52 дня на шахтах;

Кнев = 0,96 – коэффициент, учитывающий невыходы по уважительным причинам.

Пример расчета  Ксп для открытых горных работ

Траб = (365 – 12 – 104 – 37) * 0,96 = 204 дней/году.

Коэффициент списочного состава составляет

Аналогично определяется Ксп для подземных горных работ.

2.5 Расчет фонда заработной платы рабочих

Расчет фонда заработной платы рабочих производится исходя из их  численности,  тарифной ставки,  премиальных выплат и дополнительной  заработной платы.

Расчет фонда заработной платы рабочих одной профессии можно производить двумя способами:

- ФЗПп  = Чп*(Траб*Тст*Кпр+Зпд),

где      Чп – численность рабочих данной профессии, чел.;

Траб – количество рабочих смен одного рабочего в году, смен;

Тст – дневная тарифная ставка рабочего данной профессии, руб./чел.;

Кпр – коэффициент, учитывающий премии и доплаты, Кпр =2;

Зпд – дополнительная заработная плата, руб.

Дополнительная заработная плата определяется в процентах от основной по формуле:

Кдоп = (Тотп + Тпр)/Траб*100%.

Так как оплата отпусков и праздничных дней производится по средней зарплате, расчет годового ФЗП можно производить по следующей формуле:

2.    ФЗПп =12*Чп*Трмес*Тст*Кпр,

где   Трмес = количество рабочих смен в месяце, Трмес = 22 для 8-часовой рабочей смены.

Студент самостоятельно выбирает способ расчета ФЗП.

Расчет годового фонда заработной платы по  каждой профессии рабочих заносится в Таблицу 2.3.

Таблица 2.3.

Расчет фонда заработной платы рабочих

| Наименование профессии | Марка оборудования | Кол-во оборуд. | Кол-во смен | Кол-во чел/смен | Число работающих |  |  | Разряд | Тариф. ставка, руб/см | Оснавная зарплата, тыс.руб. |  |  | Доп .з/п руб, 20% | Всего з/п тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чяв | Ксс | Чсп |  |  | по тарифу | премия 100% | итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подземные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинист бурового станка | НКР-100М |  | 3 |  |  | 1,92 |  | 6 | 1200 |  |  |  |  |  |
| Проходчик | ЛКРТ, 1ППМ-5, ПТ-4 |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 1200 |  |  |  |  |  |
| Машинист ДПК |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 820 |  |  |  |  |  |
| Машинист подъемных установок |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 820 |  |  |  |  |  |
| Машинист компрессорных установок |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 720 |  |  |  |  |  |
| Путевой рабочий |  | 16 | 3 |  |  |  |  | 3 | 700 |  |  |  |  |  |
| Слесарь-ремонтник |  | 19 | 3 |  |  |  |  | 4 | 810 |  |  |  |  |  |
| Электрослесарь- ремонтник |  | 19 | 3 |  |  |  |  | 4 | 810 |  |  |  |  |  |
| Стволовой |  | 21 | 3 |  |  |  |  | 3 | 640 |  |  |  |  |  |
| Горнорабочий |  | 40 | 3 |  |  |  |  | 3 | 580 |  |  |  |  |  |
| Итого по общим работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча и ВШТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Машинист вибропогрузочной установки | ВВДР-5 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 1100 |  |  |  |  |  |
| Взрывник |  | 36 | 3 |  |  |  |  | 5 | 1100 |  |  |  |  |  |
| Машинист электровоза | 14 КР |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1000 |  |  |  |  |  |
| Итого по добычным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих

Труд руководящих работников оплачивается по схеме должностных окладов плюс премия из фонда заработной платы, которая относится на себестоимость продукции.

Численность руководителей, специалистов и служащих составляет 8% от численности рабочих 2854. 0,08 = 228 чел.

Таблица 2.4.

Расчет фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих

| Наименование должностей | Численность | Установленный | Заработная плата в год,тыс.р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по штатному | должностной | по окладу | премия | Итого |
|  | расписанию | оклад,тыс.р |  | 100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |
| Общешахтный персонал |  |  |  |  |  |
| Начальник шахты | 1 | 100 |  |  |  |
| Гл. инженер шахты | 1 | 80 |  |  |  |
| Зам. гл. инженера | 1 | 60 |  |  |  |
| Зам. гл. инженера по ОТиТБ | 1 | 60 |  |  |  |
| Зам. гл. инженера по БВР | 1 | 60 |  |  |  |
| Главный механик | 1 | 40 |  |  |  |
| Главный энергетик | 1 | 40 |  |  |  |
| Старший геолог | 1 | 38 |  |  |  |
| Геолог | 2 | 27 |  |  |  |
| Гидрогеолог | 1 | 18 |  |  |  |
| Старший маркшейдер | 1 | 38 |  |  |  |
| Маркшейдер | 4 | 27 |  |  |  |
| Старший экономист | 1 | 38 |  |  |  |
| Экономист | 2 | 27 |  |  |  |
| Старший нормировщик | 1 | 38 |  |  |  |
| Нормировщик | 4 | 27 |  |  |  |
| Старший диспетчер | 1 | 27 |  |  |  |
| Диспетчер | 5 | 20 |  |  |  |
| Итого | 30 |  |  |  |  |
| Буровой участок |  |  |  |  |  |
| Начальник участка | 1 | 38 |  |  |  |
| Зам. начальника | 1 | 35 |  |  |  |
| Механик участка | 1 | 30 |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2.4. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Горный мастер | 5 | 27 |  |  |  |
| Итого | 8 |  |  |  |  |
| Горнопроходческий участок |  |  |  |  |  |
| Начальник участка | 1 | 38 |  |  |  |
| Зам. начальника участка | 1 | 35 |  |  |  |
| Механик участка | 1 | 30 |  |  |  |
| Электромеханик | 1 | 27 |  |  |  |
| Горный мастер | 10 | 27 |  |  |  |
| Итого | 14 |  |  |  |  |
| Добычной участок |  |  |  |  |  |
| Начальник участка | 1 | 38 |  |  |  |
| Зам. начальника участка | 2 | 35 |  |  |  |
| Механик участка | 1 | 30 |  |  |  |
| Электромеханик | 1 | 27 |  |  |  |
| Горный мастер | 10 | 27 |  |  |  |
| Итого | 15 |  |  |  |  |
| Взрывной участок |  |  |  |  |  |
| Начальник участка | 1 | 35 |  |  |  |
| Зам. начальника участка | 1 | 30 |  |  |  |
| Механик участка | 1 | 27 |  |  |  |
| Горный мастер | 5 | 27 |  |  |  |
| Итого | 8 |  |  |  |  |
| Всего по основным участкам |  |  |  |  |  |
| Другие участки шахты (20 % от ФЗП основных участков) |  | 20 |  |  |  |
| Всего по шахте |  |  |  |  |  |

Таблица 2.5.

Сводная смета затрат по труду и заработной плате

| Категория работников | Численность списочная, чел. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рабочие |  |  |  |
| Руковод. спец. служащ. |  |  |  |
| Всего: Рабочие + руковод. спец. служащ. |  |  |  |

Заработная плата ремонтных рабочих относится на статью «Текущий ремонт и содержание основных средств», для этого необходимо разделить рабочих на ремонтных и занятых на горных работах.

На подземных горных работах численность вспомогательных рабочих определяется в целом по шахте. При этом численность рабочих, занятых на текущем и капитальном ремонтах оборудования составляет 80 % от численности  вспомогательных рабочих.

Таблица 2.6

| Наименование профессии | Кол-во, чел. | Фонд зарплаты, тыс.руб | ЕСН, % | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонтные рабочие: |  |  |  |  |
| Путевой рабочий |  |  |  |  |
| Слесарь-ремонтник |  |  |  |  |
| Электрослесарь- ремонтник |  |  |  |  |
| Стволовой |  |  |  |  |
| Горнорабочий |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Рабочие на горных работах |  |  |  |  |

На подземных работах:

- ремонтные рабочие ______ чел;

- рабочие на горных работах _____ чел;

- фонд заработной платы ремонтных рабочих _____ тыс. руб.;

- фонд заработной платы рабочих на горных работах _____ тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата ремонтных рабочих принимается на уровне ________ руб. Вспомогательных рабочих на других работах – __________ руб.

2.7. Определение затрат по статье «Ремонт и содержание основных средств»

Затраты по данной статье складываются из заработной платы ремонтных рабочих и расхода других ресурсов, связанных с поддержанием основных фондов в исправном состоянии (запасных частей, энергетических затрат, транспортных расходов и др.).

Затраты на материальные и другие ресурсы по данной статье на горных предприятиях составляют значительные суммы. Для целей их расчета студент может воспользоваться укрупненным способом расчета этих затрат (исходя из  практики работы горных предприятий) приняв их 40% от величины начисленной амортизации (кроме заработной платы).

Таблица 2.8.

Расчет величины затрат на ремонт и содержание

основных средств, тыс. руб

| Виды горных работ | Амортизационные отчисления | Мат-лы на ремонт и содерж. осн.средств | Затраты на з/п с начислениями | Всего затрат по статье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По шахте |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ |  |  |  |  |

Расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

Расчет налога производится по расчетной стоимости добытого полезного ископаемого. По данным предприятий расчетная стоимость сырой руды составляет 190 руб./т для открытых горных работ и 300 руб./т для подземных горных работ.   Ставка НДПИ для железных руд составляет 4.8%.

Расчет налога производится по расчетной стоимости добытого полезного ископаемого, по формуле:

НДПИ = С*Vгод*4,8%/100%

где С – стоимость добытой 1 тонны руды, принимаем 300 руб/тонну;

VГОД – годовой объем добычи руды, по заданию    млн.т;

4,8% - ставка налога для железных руд.

НДПИ= 300*         *4,8%/100% =    тыс.руб

Раздел 3. Определение себестоимости

3.1    Калькуляция себестоимости 1 м3 горно-подготовительных работ и добычи 1 т сырой руды

Заработная плата складывается из заработной платы основных рабочих, занятых на вскрышных и отвальных работах. Отчисления на социальное страхование составляют 38,5% от заработной платы.

Таблица 3.1.

Калькуляция себестоимости 1 м3 горно-подготовительных работ

| Статья затрат | Себестоимость |  | Структура затрат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | общая, тыс.руб. | на 1м³,руб/м³ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем проходки горных выработок, м3 |  |  |  |
| 1. Зарплата (основная и дополнительная) основных рабочих |  |  |  |
| 2. Отчисления в ЕСН и страхование от несчастных случаев (38,5 % от з/п). |  |  |  |
| 3. Материалы |  |  |  |
| 4. Энергетические затраты |  |  |  |
| 5. Амортизационные отчисления |  |  |  |
| 6. Ремонт и содержание основных средств (200% от амортизации + з/п РР с начислениями на ГПР) |  |  |  |
| 7. Налог на добычу полезных ископаемых |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | ------ |
| 8. Прочие расходы (20% от итого +ФЗПрсс с начислениями) |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 100 |

Себестоимость 1 м3 горно-подготовительных работ  равна     руб      коп.

3.2 Сводная смета капитальных затрат на строительство горного предприятия

Таблица 3.2

| № п/п строки | № п/п главы | Наименование глав сметы. | Сумма затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1. | Подготовка территории строительства |  |
| 2. | 2. | Затраты на горно-капитальные работы |  |
| 3. | 3. | Затраты на промышленные здания и сооружения |  |
| 4. | 4. | Затраты на электромеханическое оборудование и транспорт |  |
| 5. | 5. | Затраты на транспорт и связь |  |
| 6. | 6. | Затраты на приспособления, инструменты и производственный инвентарь |  |
| 7. | 7. | Затраты на благоустройство промплощадки |  |
| 8. | 8. | Затраты на временные здания и сооружения |  |
| 9. | 9. | Прочие работы |  |
| Итого по I. части сметы |  |  |  |
| 10. | 10. | Содержание дирекции строящегося предприятия |  |
| 11. | 11. | Подготовка эксплуатационных кадров |  |
| 12. | 12. | Проектные и изыскательские работы |  |
| Итого по II. Части сметы |  |  |  |
| 13. | 13. | Непредвиденные расходы и затраты |  |
| Всего по смете |  |  |  |
| 14. | 14. | Возвратные суммы: - за полезное ископаемое от попутной добычи; - по временным зданиям и сооружениям |  |
| Всего возвратных сумм |  |  |  |
|  |  | Итого промышленное строительство за вычетом возвратных сумм |  |
|  |  | Удельные капитальные вложения на добычу 1 т. руды, руб./т. |  |

Расчетная цена сырой руды:

Ц=Сдоб . (1+R/100)= 309,54 . (1+40/100)=433,35 руб

Годовая прибыль

П=(Ц-С) . Qr= (433,35 -309,54) . 27 . 106=6 338,28 млн.руб

Рентабельность производства, %

R=П/Фосн=6 338 280/37659690,45 . 100%=16%

Рентабельность продукции

R=П/(Сдоб*Qг) . 100%=6 338,28 . 106/(309,54 . 27 . 106) . 100% = 36 %

Годовая производительность труда (по руде) т/чел.:

Птр=Qг/Nп=27 . 106/(2854+228)=9595,21 т/чел

3.3. Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовая производственная мощность: -по производству проходки горных выработок | млн.м3 |  |
| 2 | Срок службы предприятия | лет |  |
| 3 | Режим работы: - число рабочих дней в году - число рабочих смен - продолжительность смены | дней смен часов |  |
| 4 | Численность трудящихся всего, в т.ч. - рабочих - РСС | чел. чел. чел. |  |
| 5 | Фонд заработной платы | тыс.руб |  |
| 6 | Среднемесячная заработная плата: - работающего - рабочего - РСС | руб. руб. руб. |  |
| 7 | Себестоимость горно-подготовительных работ | руб/м3 |  |
| 8 | Расчетная цена 1т руды | руб./т |  |
| 9 | Прибыль до налогообложения | млн.руб |  |
| 10 | Рентабельность производства | % |  |
| 11 | Рентабельность продукции | % |  |
| 12 | Годовая производительность труда рабочего по руде | т/чел |  |

Заключение

Одна из основных задач горнодобывающей промышленности систематическое снижение себестоимости продукции.

В этих целях разрабатывается система мероприятий по снижению себестоимости продукции, предусматривающих:

повышение технического уровня производства - механизация и автоматизация процессов производства, внедрение передовой технологии и нового оборудования; модернизация и улучшение эксплуатации действующего оборудования, совершенствование применяемой техники и технологии производства; улучшение использования сырья, материалов, топлива, энергии; повышение качества продукции; внедрение новых более эффективных видов потребляемых материалов, топлива, энергии;

улучшение организации производства и труда - совершенствование управления производством; улучшение материально-технического снабжения; увеличение норм выработки, сокращение потерь рабочего времени, установление рационального режима работы предприятия, подготовка высококвалифицированных кадров и т. д.;

увеличение объема производства и повышение уровня концентрации горных работ, улучшение показателей извлечения и комплексности использования месторождений полезных ископаемых;

развитие прогрессивных способов добычи полезных ископаемых, внедрение эффективных систем разработки.

В своем курсовом проекте я рассчитал основные технико-экономические показатели, и высчитал калькуляцию себестоимости горно-подготовительных работ.

Список использованной литературы.

- Н.Б Акуленко, А.И. Кучеренко, В.К. Скляренко, В.М. Прудников. Экономика предприятия: Учебное пособие, Москва ИНФРА – М, 2008

- А.С. Астахов, Л.Е. Каменецкий, Ю.А. Чернегов. Экономика горной промышленности – М: Недра, 2000

- Экономика труда: Учебник /под редакцией проф. О.И. Вомсова, - М: ИНФРА – М, 2006

- И.И. Веретенникова, И.В. Сергеев Экономика организаций. Учебник. 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2008.

- В.Я. Поздняков, С.В. Казаков Экономика отрасли Учебное пособие М.: ИНФРА – М, 2008

- В.В. Ржевский Открытые горные работы: Учебник, «Недра», 1985

- Н.В. Мельников «Краткий справочник по открытым горным работам, 4-е изд., перераб.и доп. – М: «Недра», 1982

- М.М. Протодьяконов Справочник физических свойств горных пород: - М.: «Недра», 1975

- Г.И.Щепихина Методические указания по выполнению курсового проекта. Губкинский горный колледж. Губкин.2013.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сводная смета капитальных затрат на строительство 
горного предприятия

| № строки | № главы | Наименование глав сметы | Сумма затрат, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. | Подготовка территории строительства |  | 1% от глав (2,3,4) |
| 2. | 2. | Затраты на горно-капитальные работы | табл. 2 |  |
| 3. | 3. | Затраты на промышленные здания и сооружения | табл. 3 |  |
| 4. | 4 | Затраты на электромеханическое оборудование и транспорт | табл. 4 |  |
| 5. | 5. | Затраты на приспособление, инструменты и производственный инвентарь |  | 0,5% от гл. (1,2,3,4) |
| 6. | 6. | Затраты на благоустройство промплощадок |  | 1% от гл. (1,2,3,4,5) |
| 7. | 7. | Затраты на временные здания и сооружения |  | 5% от гл.(1–6) |
| 8. | 8. | Прочие работы и затраты |  | 10% от гл. (1–7) |
|  |  | Итого затрат по I части сметы |  | 100% |
| 9. | 9. | Содержание дирекции строящегося предприятия |  | 0,6% от итога I части сметы |
| 10. | 10. | Подготовка эксплуатационных кадров |  | 0,5% от гл. 9 |
| 11. | 11. | Проектно-изыскательские работы |  | 1% от гл. (1–10) |
|  |  | Итого затрат по II части сметы |  |  |
| 12. | 12. | Непредвиденные работы и затраты |  | 5% от I и II части сметы |
|  |  | Всего по смете |  |  |
| 13. | 13. | Возвратные суммы по временно разбираемым зданиям |  | 40% от гл. 7 |
| 14. | 14. | За полезное ископаемое от попутной добычи |  |  |
|  |  | Всего возвратных сумм. |  |  |
|  |  | Итого: промышленное строительство за вычетом возвратных сумм. |  |  |

Приложение 1

Примерный перечень тем для курсовой работы:

- Изучение и оценка основных фондов предприятия.

- Оценка производственных мощностей предприятия.

- Изучение производственного потенциала предприятия.

- Эффективность использования оборотных средств предприятия.

- Изучение системы нормирования труда на предприятии и пути ее совершенствования.

- Системы организации труда на предприятии и ее оценка.

- Система мотивации и оплаты труда на предприятии.

- Оценка кадрового потенциала предприятия.

- Организации производственного процесса на предприятии.

- Анализ и планирование производства на предприятии.

- Планирование ресурсного обеспечения производственной программы.

- Формы и системы оплаты труда работников предприятия.

- Изучение и оценка затрат на производство.

- Оценка финансовых результатов деятельности предприятия.

- Планирование численности персонала и оценка эффективности использования кадрового потенциала предприятия.

- Изучение системы управления предприятием.

- Планирование и оценка выполнения производственной программы предприятия.

- Оценка уровня производительности труда и значение ее роста в организации.

- Кадровая политика и эффективность системы работы с кадрами.

- Себестоимость продукции и пути ее снижения.

- Политика оплаты труда и ее оценка.

- Оценка методов ценообразования на предприятии.

- Внутрипроизводственное планирование на предприятии.

- Планирование и прогнозирование деятельности предприятия.

- Прибыль и ее использование на предприятии.

- Управление финансовыми ресурсами предприятия.

- Методика расчета рыночной цены на продукцию предприятия.

- Прибыль и рентабельность производства в рыночной экономике.

- Экономическое значение улучшения использования основных фондов организации.

- Амортизационная политика в организации.

- Производственная мощность организации.

- Нормирование оборотных средств в организации.

- Нормирование оборотных средств в организации.

- Проблемы улучшения использования оборотного капитала в организации.

- Значение нематериальных активов в развитии организации.

- Управление кадровым потенциалом организации.

- Оплата и мотивация труда в организации.

- Значение роста производительности труда в организации.

- Производственная программа организации.

- Управление издержками организации.

- Калькуляция себестоимости и смета затрат.

- Пути снижения себестоимости в организации.

- Ценообразование на предприятии и в организации.

- Ценовые стратегии организации.

- Доход и прибыль организации.

- Оценка финансового состояния организации.

- Источники финансирования организации (предприятия)

Приложение 2

Рекомендуемая литература

Основные источники:

Нормативно – правовые акты

1. Гражданский кодекс РФ

2. Налоговый кодекс РФ

3. Трудовой кодекс РФ

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ

5. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ

6.  Федеральный закон  «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ

7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ

8. Федеральный закон  «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ

Учебники и учебные пособия

- Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия – М.: Инфра М, 2012.

- Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика организации (предприятия). –М.: КНОРУС, 2014.

Дополнительные источники:

- Арсенова Е.В., Крюкова О.Г. Справочное пособие в схемах по «Экономике организаций (предприятий)». – М.: Финансы и статистика, 2008.

- Лукина А.В. Маркетинг.  – М.: Форум-ИНФРА-М,  2006.

- Коноплев С.П. Экономика организаций (предприятий). -  М.:  Проспект, 2010.

- Остапенко В.В. Финансы предприятий. – М.:  ОМЕГА-Л, 2007.

- Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2008.

- Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учеб. Для ср. спец. Учеб. Заведений.- М.: Экономистъ, 2009.

- Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия, первичные документы.

- Тальминова П.В., Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации (предприятия). – М.: Финансы и статистика, 2010.

- Чалдаева Л.А. Экономика предприятия. – М.:  Фин.академия при Правительстве РФ,  2010.

- Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов –на –Дону.: Феникс, 2010 .

Интернет – ресурсы:

- www.rosreestr.ru

- akdi.ru/ekonom

- www.ekonomy.gov.ru

- www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/book.html

- www.e-college.ru/xbooks/xbook010/book/index/index.html?part-005*page.htm

- www.inventech.ru/lib/predpr/

- http://exsolver.narod.ru/Books/Econenterpr/Safronov/index.html

Приложение  3

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
“Губкинский горно-политехнический колледж”

КУРСОВАЯ РАБОТА

по  МДК 03.01  «Организация и управление производственным подразделением»»

тема: _____________________________________________________________

по материалам  _____________________________________________________

Специальность

Выполнил(а)   студент(ка)

_______ курса _______ группы

______________________________

(Ф.И.О.  студента)

Проверил  преподаватель

______________________________

(Ф.И.О. руководителя)

Оценка _____________________

2016

Приложение 4

Образец заполнения списка использованной литературы

1 Нормативно-правовые акты

1 Конституция Российской Федерации.

2 Законы   Президента Российской Федерации.

3  Указы Президента Российской Федерации.

4 Акты  Правительства Российской Федерации.

5 Акты министерств и ведомств.

6 Нормативные материалы  региональных органов власти.

Указать необходимо полное название акта (без сокращений), дату его принятия, официальный источник (выходные данные).

Пример:  Указ Президента Российской Федерации от 4 января 1999 г. № 14 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации».//Собрание законодательства Российской Федерации 1999 №2. Ст. 267

2 Литература

Пример:  Коваленко Н. Я. Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков. Курс лекций.: Ростов-на-Дону,2000.

Финансовое право (конспект лекций) автор-составитель: Новиков А.-М.: Юристъ,2000.

3 Журнальные, газетные статьи

Пример: Мамина М. Н. О предмете гражданского права// Государство и право. 2001. № 1, с. 25

Приложение 5

Тема:

Экономическая эффективность использования основных средств.

Содержание

Введение

1. Экономическая сущность и характеристика основных производственных фондов

1.1 Экономическая сущность средств производства .

1.2 Виды стоимости основных средств.

1.3 Износ и амортизация основных средств.

2. Расчетная часть

2.1

2.2

Заключение

Литература

Цель работы: освоение методики расчета экономической эффективности основных производственных фондов и определение пути их повышения, формировать профессиональные навыки работы с научной литературой и отчетными документами.

(Цель располагается в конце введения).